**Review Séance 3**

**Date : 23/03/2016**

**Ce qui est fait**

Identification des story terminée

Identification des story à traiter pour la prochaine séance + découpage en tâches

Exemple de scenario(démo)

**Les difficultés**

**Négatif**

Solo programming ce qui a réduit la vélocité

Perte de temps du a la définition des tâches et a la rédaction tardive des documents

Mise en route difficile pour certains membres.

**Positif**